|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 様式－３ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |
| 請負代金額変更請求額計算書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発注者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 受注者 | 商号又は名称代表者氏名 |  |  |  |
| 工事請負契約書第26条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | ○年○月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | ○年○月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○年○月 計 |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | ○年△月 | ○○○,○○○ |  |
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | ○年△月 | ○○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○年△月 計 |
| ○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計 |
| 鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | ○年△月 | ○○,○○○ |  |
| □油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | ○年△月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | ○年△月 計 |
| □油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計 |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | ○年□月 | ○○,○○○ |  |
| △油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | ○年□月 | ○○,○○○ |  |
|  |  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | ○年□月 計 |
| △油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計 |
| 燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| 変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| 単品スライド請求額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |
| (注) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４.責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、押印を省略することができる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 様式―３－１ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ○○年○月○○日 |  |  |  |  |
| 請負代金額の変更の対象材料計算総括表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発注者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受注者 | 商号又は名称代表者氏名 |  |  |  |  |  |
| ○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軽油 | １．２号 | L | 5,000 | 90 | 450,000 | 四国石油 | R〇年４月 |  | 現場内重 機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 四国石油 | R〇年5月 |  | 現場内重 機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 15,000 | 100 | 1,500,000 | 四国石油 | R〇年６月 |  | 現場内重 機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 14,000 | 100 | 1,400,000 | 四国石油 | R〇年７月 |  | 現場内重 機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 5,000 | 110 | 550,000 | 四国石油 | R〇年８月 |  | 現場内重 機 | 有 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 1,000 | 100 | 100,000 | 四国石油 | R〇年９月 |  | 現場内重 機 | 有 | 別添○○ |
| 購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軽油 | １．２号 | L | 2,000 |  | 0 | 四国石油 | R〇年１０月 | ダンプ | 現場～○ ○地先（流 用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 2,000 |  | 0 | 四国石油 | R〇年１１月 | ダンプ | 現場～○ ○地先（流 用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 軽油 | １．２号 | L | 1,000 |  | 0 | 四国石油 | R〇年１２月 | ダンプ | 現場～○ ○地先（流 用先）運搬 | 無 | 別添○○ |
| 購入数量（未証明）合計 |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (注) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．購入先，購入単価，購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３.責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載した場合は、押印を省略することができる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

各種資機材の材料証明書

［ 様式－3-2］

| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 |
| 記載例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生骨材 | 40mm | m3 | 3, 000 | 2, 000 | 6, 000, 000 | 北海道砂利 | R〇年４月 | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 700 | 90 | 63, 000 | 東京石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 300 | 90 | 27, 000 | 大阪石油 |
| 再生骨材 | 40mm | m3 | 5, 000 | 2, 000 | 10, 000, 000 | 北海道砂利 | R〇年７ 月 | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 500 | 100 | 50, 000 | 東京石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 1000 | 100 | 100, 000 | 大阪石油 |
| 重建設機械 | ブルド ーザ ２ １ ｔ 級 | 回 | 1 | － | － | 四国リ ース | R〇年８ 月 | 軽油 | １ ． ２ 号 | L | 500 | 110 | 55, 000 | 四国石油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 3, 000 |  |  |  |

［様式－3- 3］

建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）

記載例

| 建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 札幌市西区 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 札幌市西区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計 |
|  | （ｔ積） | (km) | (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81,000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 1,880 | ＝ | 139,580 |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |

重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）

記載例

| 建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 富良野町 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 富良野町 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計 |
|  | （ｔ積） | (km) | (t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42,000 | ×（ | 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 1,355 | ＝ | 72,755 |
| トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18,500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 650 | ＝ | 30,250 |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計往復 |  | 206,010 |

仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）

記載例

| 仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 江別市 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 江別市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃(t) | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計 |
|  | （ｔ積） | (km) | (台) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4,000 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 0 | ＝ | 380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝ |  |